## Slide 1
MEN-ESTHE MAP
月30万円を再現可能にする
改訂版・逆算成長計画
2026年は供給と検索を実証し、
2027年に課金可否を判断する
90
DAYS
課金開始ではない
再現性を判定する
供給 × SEO × 継続
2026.08.14
Notes: 元資料の狙いは維持しつつ、2026年内の課金開始を前提にしない計画へ改訂した。
[Sources]
- file:///Users/okabayashi/Downloads/メンエスマップ｜月30万円を再現可能にする4段階・逆算成長計画.pdf
- file:///Users/okabayashi/Downloads/mens-esthe-site/playbook/decisions.md
[/Sources]

## Slide 2
02
EXECUTIVE CORRECTION
月30万円の前に、売る資格を作る
MEN-ESTHE MAP | REVISED GROWTH PLAN | 2026.08.14
2
いま不足しているのは
課金機能ではない。
実際の口コミが増え、Googleに読まれ、
次の投稿者を呼ぶ循環の証拠がない。
2026年内はユーザー課金しない
01
供給
複数の実投稿者から口コミが継続して増える
02
検索
口コミ追加後に対象ページの表示回数が動く
03
継続
単発でなく、同じ手順を翌月も再現できる
Notes: 月30万円は最終目標であり、現在の最優先は売上ではなく、口コミ供給と検索効果が再現できる状態を作ること。
[Sources]
- file:///Users/okabayashi/Downloads/mens-esthe-site/playbook/decisions.md
- file:///Users/okabayashi/Downloads/mens-esthe-site/playbook/metrics-log.md
[/Sources]

## Slide 3
03
REALITY CHECK
90日で課金ゲート到達は、現在値と整合しない
90日は『課金準備』ではなく『仮説検証』に使う
MEN-ESTHE MAP | REVISED GROWTH PLAN | 2026.08.14
3
有効口コミ
16
ゲート 300
5.3%
M28利用者
30
ゲート 3,000
1.0%
非運営UGC
0
ゲート 20 /月
0%
決済
未実装
ゲート 承認＋E2E
未達
90日で埋める場合
22件 / 週
残り284件 ÷ 約12.9週
42.5% / 週
M28を13週で100倍にする複利成長率
結論
課金開始を
90日の出口にしない
Notes: 現在値から従来ゲートまでを90日で埋めるには、残り284件を約12.9週で割り、週22件の口コミが必要。M28は30から3,000へ13週で100倍なので、週次複利約42.5%が必要。どちらも現在の供給実績からは課金開始の前提に置けない。
[Sources]
- file:///Users/okabayashi/Downloads/mens-esthe-site/CLAUDE.md
- file:///Users/okabayashi/Downloads/mens-esthe-site/playbook/metrics-log.md
- file:///Users/okabayashi/Downloads/mens-esthe-site/playbook/decisions.md
[/Sources]

## Slide 4
04
GROWTH STAGES
目標を4段階に分け、期限と意味を混同しない
MEN-ESTHE MAP | REVISED GROWTH PLAN | 2026.08.14
4
01
必達
90日で供給とSEOの再現性を判定
02
標準
2027年、課金ゲート通過後に月商30万円
03
背伸び
解約率・CVR・第三者収益を実測して月商60万円
04
ムーンショット
複数チャネルが再現して月商100万円
いま
条件付き
未来シナリオ
Notes: 必達は90日での再現性確認。標準以降は2027年の条件付きシナリオで、売上目標と検証期限を混同しない。
[Sources]
- file:///Users/okabayashi/Downloads/メンエスマップ｜月30万円を再現可能にする4段階・逆算成長計画.pdf
- file:///Users/okabayashi/Downloads/mens-esthe-site/playbook/decisions.md
[/Sources]

## Slide 5
05
PAID LAUNCH GATE
課金開始は「5条件すべて達成」で判断する
売上目標ではなく、供給・需要・決済・運用の安全条件
MEN-ESTHE MAP | REVISED GROWTH PLAN | 2026.08.14
5
01
在庫と密度
有効口コミ 300件以上 ＋ 5件以上あるページ 30以上
AND
02
利用規模
M28アクティブユーザー 3,000以上
AND
03
自走UGC
非運営UGC 20件 / 月 × 2か月 ＋ 投稿者5人 / 月以上
AND
04
決済適格性
正確な事業説明で、決済手段の書面承認を取得
AND
05
本番運用
決済・権限・返金・問い合わせを本番相当E2Eで確認
判
定
2027
以降
※ Stripeを含め、事業内容を隠した申請や、審査前提の見切り実装は行わない
Notes: 課金はAND条件。決済事業者には事業内容を正確に説明し、書面で承認された手段だけを使う。Stripeは成人向けコンテンツ・サービスを制限対象として案内し、最終判断は個別審査としている。
[Sources]
- file:///Users/okabayashi/Downloads/mens-esthe-site/playbook/decisions.md
- https://support.stripe.com/questions/prohibited-and-restricted-businesses-list-faqs?locale=ja-JP
[/Sources]

## Slide 6
06
90-DAY PLAN
90日の出口は『再現性の判定』に置く
新機能を増やすより、実ユーザーと対照実験を作る
MEN-ESTHE MAP | REVISED GROWTH PLAN | 2026.08.14
6
DAY 0–14
実データを作る
本命3ページを各5件以上へ
協力者10人に個別招待
非運営の初回3–5件を獲得
/statsを関連先10件へ配布
DAY 15–45
因果を測る
本命3＋対照3を4週間固定
索引・表示・順位・クリックを追跡
招待→開始→有効投稿を計測
決済条件は調査のみ
DAY 46–90
継続性を判定
非運営UGC 10件/月・5人を最低線
20件/月×2か月はストレッチ
5件以上ページ数と表示回数を確認
2027年のGo / No-Goを決める
課金UIを作らない
新ダッシュボードを増やさない
代わりに、毎週同じ4数字だけを見る
Notes: 90日の出口は課金ではなく、口コミ供給とSEO効果の再現性を判断できること。第1期は実データ作り、第2期は対照実験、第3期は継続性判定に絞る。
[Sources]
- file:///Users/okabayashi/Downloads/mens-esthe-site/CLAUDE.md
- file:///Users/okabayashi/Downloads/mens-esthe-site/playbook/metrics-log.md
[/Sources]

## Slide 7
07
GROWTH FLYWHEEL
次のボトルネックはUIではなく、投稿者獲得
投稿体験と計測は既にある。実際に循環へ人を通す
MEN-ESTHE MAP | REVISED GROWTH PLAN | 2026.08.14
7
1
10人を招待
X・紹介・応募・知人
2
実体験を投稿
200字以上・掲載保証なし
3
ページが濃くなる
1ページ5件以上へ集中
4
検索で読まれる
索引→表示→クリック
5
次の投稿者へ
読者をW2Rへ戻す
既に実装済み
対象プリセット / 200・700字メーター / 投稿ファネル計測 / 月次stats自動更新
今やること
本物の投稿者を呼び、3ページに口コミを集中させる
Notes: 投稿UIとファネル計測は既に実装済み。次のボトルネックは実際の投稿者獲得。協力レビューは本人の実体験に限り、報酬や高評価条件、掲載保証を設けない。
[Sources]
- file:///Users/okabayashi/Downloads/mens-esthe-site/CLAUDE.md
- file:///Users/okabayashi/Downloads/mens-esthe-site/playbook/decisions.md
[/Sources]

## Slide 8
08
CONTROLLED EXPERIMENT
口コミ→検索の因果は、3＋3ページで検証する
一度に一つの変数だけを動かし、4週間固定する
MEN-ESTHE MAP | REVISED GROWTH PLAN | 2026.08.14
8
TEST ×3
口コミを各5件以上へ
タイトル・内部リンク・UIは固定
追加する変数は口コミだけ
実体験・対象一致・重複なし
4週間
CONTROL ×3
条件が近いページを固定
同じ地域・近い元表示水準
期間中は口コミを追加しない
索引状態も同時に確認
判定順
① index
② 表示>0
③ 順位
④ click
/stats配布 10件は、被リンクの別実験として並行
Notes: 本命3ページと近い条件の対照3ページを固定し、4週間は一度に一つの変数だけを動かす。まずインデックスと表示回数がゼロを脱するかを見る。
[Sources]
- file:///Users/okabayashi/Downloads/mens-esthe-site/playbook/metrics-log.md
- file:///Users/okabayashi/Downloads/mens-esthe-site/CLAUDE.md
[/Sources]

## Slide 9
09
REVENUE ARCHITECTURE
月30万円は『売上総額のシナリオ』として管理する
未検証のアフィリエイト・広告は、実績が出るまでゼロ扱い
MEN-ESTHE MAP | REVISED GROWTH PLAN | 2026.08.14
9
A サブスク単独
307人
× ¥980 = ¥300,860 / 月
他収益がゼロでも成立する基準。
ただし手数料・税・返金前の売上総額。
B 収益ポートフォリオ
217人
¥212,660
+ 求人アフィリ
¥40,000
+ 第三者広告
¥48,000
合計 ¥300,660
各収益が2か月実測された場合のみ採用
店舗からの掲載料・広告費は受け取らない。粗利・利益は別途、手数料と運用費を引いて管理する。
Notes: 月30万円は売上総額のシナリオ。サブスク単独なら307人。217人シナリオは、アフィリエイト4万円と第三者広告4.8万円が2か月以上実測された場合だけ成立する。店舗からの掲載料は受け取らない。
[Sources]
- file:///Users/okabayashi/Downloads/mens-esthe-site/playbook/decisions.md
- file:///Users/okabayashi/Downloads/メンエスマップ｜月30万円を再現可能にする4段階・逆算成長計画.pdf
[/Sources]

## Slide 10
10
SUBSCRIBER MATH
217人へ到達する新規会員は、月42人ではなく約30人
仮定：初期0人・月次解約率10%・毎月同数の新規有料会員
MEN-ESTHE MAP | REVISED GROWTH PLAN | 2026.08.14
10
N₁₂ = x × (1 − 0.9¹²) ÷ (1 − 0.9)
217 = x × 7.1757 → x = 30.24
30人 / 月
12か月で217人へ
※端数を見て31人で運用
到達
30.2人 / 月
12か月後 217人
維持
21.7人 / 月
217人 × 解約10%
元資料の42人
約301人
同じ仮定なら目標超過
重要：解約率10%はまだ実測値ではない。課金後は実績で毎月更新する。
Notes: 月次解約率10%、初期0人、毎月同数の新規有料会員を獲得すると仮定。12か月後217人には月30.2人、217人を維持するには月21.7人が必要。元資料の月42人は同じ仮定なら約301人に到達する。解約率10%自体も未検証の仮定。
[Sources]
- file:///Users/okabayashi/Downloads/メンエスマップ｜月30万円を再現可能にする4段階・逆算成長計画.pdf
[/Sources]

## Slide 11
11
MEASUREMENT & GUARDRAILS
KPIの分母を正しく置き、悪化時は戻す
MEN-ESTHE MAP | REVISED GROWTH PLAN | 2026.08.14
11
利用規模
M28アクティブユーザー
サイト全体の到達規模を見る
購入CVR
購入者 ÷ ユニークなペイウォール接触者
GA4利用者を分母にしない
有効口コミ
200字以上・実体験・対象一致・重複なし
高評価や掲載保証は条件にしない
自走UGC
非運営投稿数 ＋ ユニーク投稿者数
同一人物の量産と区別する
収益
売上総額 / 手数料 / 返金 / 運用費
売上と利益を混同しない
STOP RULE
課金CTA導入後、4週UGC率が導入前8週平均の70%未満で2週続いたら、CTAを縮小・撤回する
Notes: GA4のアクティブユーザーはサイト利用規模の指標で、課金導線に触れた人数ではない。購入CVRはユニークなペイウォール接触者を分母にする。課金後にUGCが毀損したら、先に課金CTAを戻す。
[Sources]
- https://support.google.com/analytics/answer/12253918?hl=ja
- file:///Users/okabayashi/Downloads/mens-esthe-site/playbook/decisions.md
[/Sources]

## Slide 12
12
NEXT 7 DAYS
今週は4つだけ動かす
実装済みの機能を使い、検証に必要な現実のデータを作る
MEN-ESTHE MAP | REVISED GROWTH PLAN | 2026.08.14
12
01
協力者10人へ招待
X・紹介・応募・知人。実体験のみ
02
本命3ページを各5件へ
口コミを薄く広げず、密度を作る
03
3＋3ページを固定
GSCで索引・表示・順位を4週追跡
04
/statsを10件配布
関連メディアへ引用・紹介を依頼
今週やらない
新ダッシュボード / UI再改修 / 課金実装 / 決済申請の見切り発車
Notes: 今週は新しいダッシュボードやUIではなく、投稿者獲得・口コミ密度・対照実験・統計配布に集中する。4週間後にデータを見て次の一手を決める。
[Sources]
- file:///Users/okabayashi/Downloads/mens-esthe-site/CLAUDE.md
- file:///Users/okabayashi/Downloads/mens-esthe-site/playbook/metrics-log.md
[/Sources]